**Acta de Reunión Plataforma Geotécnia**

**Fecha**: 11/09/2023

**Lugar: Plataforma Teams**

**Asistentes:**

* **Geotécnia**

Ing. Rafael Becerra

Ing. German Bello

* **Wolke SAS**

Ing. Jaiver Ramos

Ing. David Oñate

**Puntos tratados:**

**-** Se mostró avances de la plataforma al Ing. Rafael, Ing German.

- Se mostró las soluciones requeridas por el cliente tales como:

\* Grafica para mostrar la temperatura de los piezómetros en el modulo de monitor.

\* Descargar en formato de excel el reporte de corrección de profundidad.

- Solicito el cliente mostrar la fecha en la tabla de topografía al mostrar los registros, unidades de medidas en grafico de temperatura y las fecha en el reporte de RU.

- Se le notifico al cliente que tenia esta semana para probar los cambios en la plataforma, el cliente enviara el acta de corte de obra del contrato, también se les notifico que el servicio seria suspendido el día 15 de septiembre del 2023 por cartera vencida.